«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель закупочной комиссии

И.о. директора РПИ «УзИнжиниринг»

_____________Уразаев Т.Р.
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

«Внедрение новой модернизированной системы кондиционирования и вентиляции на 6-ти этажах административного здания РПИ «УзИнжиниринг»
Конкурс № 09-09/19
г. Ташкент – 2019 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. Инструкция для участника конкурса.

II. Техническая часть конкурса.
III. Ценовая часть конкурса.
IV. Проекты договоров.
Формы и приложения конкурсной документации.

Критерии, предъявляемые к участнику.

ПРОСИМ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ!

Участие в конкурсе является сугубо добровольным решением любого юридического лица, изъявивший о своем намерении участвовать в конкурсе на предложенных условиях.

Претенденты, изъявившие желание участвовать в настоящем конкурсе, должны внимательно изучить всю конкурсную документацию. 

Неспособность предоставить требуемую информацию, а также документы, указанные в конкурсной документации, приведет к дисквалификации участника. 
Заказчик не несет ответственность за полноту документаций участника и дополнений к ней в том случае, если они не получены напрямую. 

Участникам, принявшим решение участвовать в настоящем конкурсе, не гарантируется победа.

Передача прав на участие в конкурсе другим юридическим лицам запрещается.

Конкурс может быть объявлен комиссией не состоявшимся, если:

-до истечения срока подачи документов не поступило ни одного предложения;

конкурсе принял участие только один участник.

Если ни одно из поступивших предложений не соответствует условиям конкурсной документации, конкурс считается состоявшимся, но имеющий отрицательный результат. В таком случае, решением закупочной комиссии, возможно повторное проведение конкурса.

В соответствии со статьёй 55 Закона Республики Узбекистан от 09.04.2018 г. за № ЗРУ-472 «О государственных закупках» критерии определения победителя имеют не только денежную оценку, но количественную и качественную оценки.  

В соответствии со статьёй 38 Закона Республики Узбекистан от 09.04.2018 г. за № ЗРУ-472 «О государственных закупках» в РПИ «УзИнжиниринг» утверждены Правила этического поведения при проведении государственных закупок, в связи с чем, все субъекты закупочной процедуры принимают их  к безусловному руководству.

Учитывая стоимость государственной закупки товаров, работ и услуг (менее 25000 минимальных размеров  заработанной платы по одному договору), руководствуясь Постановлением Президента Республики Узбекистан от 20.02.2018 года за № ПП-3550 «О мерах по совершенствованию порядка проведения экспертизы предпроектной, проектной, тендерной документации и контрактов», а также Указом Президента Республики Узбекистан от 10.01.2019 года за № УП-5624 «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Национального агентства проектного управления при Президенте Республики Узбекистан» настоящая конкурсная документация не подлежит согласованию, а также прохождению экспертизы в ГУП «Центр комплексной экспертизы проектов и импортных контрактов» при Министерстве экономики и промышленности Республики Узбекистан».

РАЗДЕЛ   I.

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ

1. Общие положения.

1.1. Настоящая конкурсная документация разработана в разрезе положений и требований, регламентированные в Законе Республики Узбекистан от 09.04.2018 года за № ЗРУ-472 «О государственных закупках».

1.2. РПИ «УзИнжиниринг» (далее - заказчик) планирует реализовать проект «Внедрение новой модернизированной системы кондиционирования и вентиляции на 6-ти этажах административного здания РПИ «УзИнжиниринг» на условиях настоящей конкурсной документации.

1.3. Номер конкурса, вид конкурса, адрес и контакты заказчика приведены в Информационной таблице конкурса (далее - ИТК).

1.4. В конкурсе могут принять участие любые юридические лица независимо от форм собственности, изъявившие о своем намерении участвовать в настоящем конкурсе на предложенных условиях, а также обладающие опытом выполнения работ, аналогичные предмету конкурса. 

1.5. Для участия в конкурсе участник должен:
а)  скачать электронную версию конкурсной документации, размещенная на специальном информационном портале государственной закупки товаров (работ, услуг) для ознакомления с условиями конкурса, а также уведомить заказчика о своем намерении участвовать в данном конкурсе путем предоставления ему своего официального письма-заявки нарочно с посыльным или отправить заказчику своё письмо-заявку всеми доступными средствами (факс, почта, электронная почта и т.д.) по Форме № 1, указанная в Главе 4 настоящей конкурсной документации. При этом, в письме-заявке должно содержаться наименование участника, предмет конкурса, а также адрес и банковские реквизиты участника; 

б)  подать своё конкурсное предложение в соответствии с требованиями ИУК настоящей конкурсной документации.
в) иметь в своем штате необходимых специалистов, которые смогут выполнить заказчику все виды работ (услуг), а также поставить затребованную товарную номенклатуру в разрезе требований настоящей конкурсной документации.
г) иметь опыт реализации проектов, аналогичных предмету конкурса.
д) внести гарантию на обеспечение участия в конкурсе. 
  1.6. Не допускаются к участию в конкурсе участники:

- находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, на имущество которых наложен арест; 
- находящиеся в состоянии судебного или третейского разбирательства с заказчиком; 

- при обнаружении записи о них в Едином реестре недобросовестных исполнителей; 
- учрежденные менее, чем за 1 год до даты объявления настоящего конкурса; 
- зарегистрированные в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны), а также на счета нерезидентов в банках, находящихся в оффшорных зонах.

1.7. Участник конкурса вправе направить заказчику запрос о даче разъяснения условий конкурсной документации по Форме № 6, указанной в Главе 4 настоящей конкурсной документации, не позднее срока, указанного в ИТК. 

1.8. Обращения участников могут быть предоставлены нарочно или по почте, а также по электронной почте на официальном бланке юридических лиц за подписью руководителя, зарегистрированные в установленном порядке.

1.9. Ответы на обращения участникам размещаются на специальном информационном портале государственной закупки товаров (работ, услуг)  в виде официальных уведомлений без указания источника запроса и считаются частью конкурсной документации (при условии поступления запроса от участника не позже, чем за три рабочих  дня  до дня окончания срока подачи предложения).

1.10. Заказчик вправе не отвечать на запросы участников, поступившие позже установленного срока.

1.11. Любая документация и информация, представленная участником конкурса, является конфиденциальной и не сообщается лицам, официально не имеющим отношения к данному конкурсу.

2. Порядок внесения, величина и форма задатка, вносимого участником для участия в конкурсе.
2.1. Участнику необходимо представить гарантию обеспечения своего конкурсного предложения в период его действия, в виде задатка, путем перечисления денежных средств в безналичной форме на расчетный счет Заказчика или банковской гарантии оформленной в пользу Заказчика подтвержденная SWIFT сообщением о выставлении банковской гарантии в размере 1% от предельной стоимости реализации проекта.

2.2.   Денежный задаток участников вносится в национальной валюте.

2.3. Гарантия безотзывности конкурсного предложения вне зависимости от вида ее предоставления должна быть выставлена не позднее даты и время вскрытия конкурсных предложений.

2.4.  Конкурсные предложения без обеспечения гарантии ее безотзывности не рассматриваются.

2.5. Заказчик не требует выплаты суммы обеспечения предложения и незамедлительно возвращает документ об обеспечении или обеспечивает его возвращение после наступления одного из следующих событий:

- истечение срока действия обеспечения предложения; 

- вступление в силу договора и предоставление обеспечения исполнения этого договора, если такое обеспечение требуется условиями конкурса;

- отмена тендера;

- отзыв предложения до истечения окончательного срока внесения предложений.

2.6. Задаток победителя конкурса будет находиться в распоряжении Заказчика до вступления договора, заключенного по итогам конкурса с Заказчиком в юридическую силу, после чего подлежит возврату или перерасчету с гарантией исполнения договора.

2.7. Гарантия конкурсного предложения (задаток) участнику/победителю конкурса не возвращается если участник конкурса:

будет определен победителем, но откажется или не сможет подписать соответствующий договор с Заказчиком;

отзовет свое конкурсное предложение после окончания срока приема конкурсных предложений;

будет определен победителем конкурса, но откажется от предоставления Заказчику гарантии исполнения договора
3. Язык конкурса, единица измерений.

3.1. Конкурсное предложение и вся связанная с ним корреспонденция и документация, которые осуществляются участником и заказчиком, должны быть на русском или узбекском языке. Конкурсное предложение, может быть на другом языке при условии, что к ней будет приложен точный перевод на русском или узбекском языке. В случае разночтения в тексте конкурсного предложения, когда используется более чем один язык, русский или узбекский язык считается превалирующим.

4. Закупочная комиссия.

4.1. Закупочная комиссия формируется заказчиком и:

а)     согласовывает конкурсную документацию;

б)     устанавливает сроки приема предложений участников;

в)     устанавливает процедуру вскрытия конвертов с предложениями участников;

г)     устанавливает требования к участникам и их предложениям;

е)     проводит вскрытие конвертов с предложениями участников;

ж)    осуществляет закупочные процедуры в соответствии с законодательством;

з)  определяет исполнителя и резервного исполнителя конкурентных видов закупочных процедур или признает конкурс несостоявшимся.

4.2. Решения закупочной комиссии принимаются большинством голосов от общего количества членов закупочной комиссии. При равенстве голосов голос председателя считается решающим.

4.3. Участник конкурса не вправе оказывать какого-либо давления на членов закупочной комиссии и на заказчика.

5. Состав конкурсной документации.

5.1. Настоящая конкурсная документация состоит из инструкции для участника конкурса, квалификационной, технической и ценовой частей, а также проекта договора между заказчиком и победителем конкурса, который согласовывается обеими сторонами в ходе заключения договора.

5.2. В конкурсную документацию включены: приглашение на участие в конкурсе, ИТК, вложения и приложения.

Перечень вложений: 

- Форма № 1. Заявка на участие в конкурсе. 

- Форма № 2. Гарантийное письмо участника. 

- Форма № 3. Информация об участнике конкурса. 

- Форма № 4. Опыт участника по реализации проектов, аналогичных предмету конкурса
- Форма № 5. Доверенность на право подписания документов и на участие в конкурсе.
- Форма № 6.Форма запроса на разъяснение положений конкурсной документации.
Перечень приложений:

- Приложение № 1. Ценовое предложение участника по реализации проекта в рамках технического задания заказчика.
- Приложение № 2. Спецификация товарной номенклатуры, поставляемая заказчику в рамках его технического задания.

- Приложение № 3. Виды работ (услуг) участника в рамках технического задания заказчика.

5.3. Квалификационная часть предложения участника конкурса включает в себя требования в соответствии с Формами №№ 1 ÷ 5.
5.4. Техническая часть предложения участника конкурса включает в себя требования в соответствии с Технической частью конкурсной документации, оформленной в соответствии с Таблицей технического соответствия

5.5. Ценовая часть предложения участника конкурса включает в себя требования в соответствии с Приложениями №№ 1, 2 и 3.
5.6. Проект договора составлен на русском языке.

5.7. Договор будет трактоваться в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

6. Оформление конкурсных предложений. Упаковка и маркировка конверта.

6.1. Участник должен представить два комплекта документов - один оригинал и одна копия - в отдельных конвертах. 

6.2. В двух комплектах документов должна быть проставлена печать участника в местах склейки конверта.

6.3.  Конверт должен быть опечатан печатью участника. При этом на конвертах должна быть пометка «оригинал» или «копия».

6.4. При отсутствии на конвертах отметок «оригинал» или «копия» закупочная комиссия вправе самостоятельно поставить отметку «оригинал» или «копия».

6.5. На конверте должно быть указано:

       - надпись «оригинал» или «копия»;

       - наименование предмета конкурса;

       - наименование участника;

       - наименование заказчика и его адрес;

       - надпись «не вскрывать до (указать время и дату вскрытия конверта)».

Пример упаковки оригинала (копии) конкурсного предложения:

	От ___________________________________

[наименование и почтовый адрес Участника]


	Республиканский проектный институт «УзИнжиниринг»

Проспект Мустакиллик, 66,

г. Ташкент, Узбекистан, 100000

Закупочной комиссии



	НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 17:00 (время местное) «___» ________ 2019 года



	Участие в конкурсе «Внедрение новой модернизированной системы кондиционирования и вентиляции на 6-ти этажах административного здания РПИ «УзИнжиниринг»
Конкурс № 09-09/19


	

	Предложение поступило: дата «____» __________ 2019 г.



	Время ______ час. _____ мин. 


* Прием конвертов с конкурсными предложениями осуществляет ответственное контактное лицо заказчика - Мухамедалиев М.Х., тел.: (+99871) 237-14-59.

При подаче конверта с предложением необходимо при себе иметь удостоверение личности.

6.6. Документы с конкурсным предложением внутри конвертов должны быть прошиты и пронумерованы. 

6.7. Предоставление неоформленных указанным образом документов является свидетельством некорректной подготовки и подачи документов, такие факты фиксируются в протоколе заседания закупочной комиссии и доводятся до сведения присутствующих представителей участников. 
6.8. При предоставлении предложения в не опечатанном конверте или при некачественной проклейке конвертов:

- заказчик не несет ответственность за сохранность документов и конфиденциальность информации;

- заказчик имеет право требовать от участника оформить конкурсное предложение должным образом;
- участник не вправе в дальнейшем предъявлять кому-либо любые претензии по данному вопросу.

6.9. Вся информация и документы, представленные участником, должны быть достоверными и полными. Участник несет ответственность за достоверность и полноту конкурсного предложения.

7.  Подача конкурсных предложений.

7.1. Участник должен представить заказчику конверт со своим предложением не позднее дня и часа,  указанного в ИТК.
7.2. Конверт с предложением участника должен быть доставлен заказчику нарочно посыльным или отправлено ему заказной почтой.

7.3. Датой подачи конкурсного предложения считается дата получения заказчиком конверта с предложением участника.

7.4. Все конверты с предложениями участников принимаются с фиксацией в журнале учета даты и времени приема под роспись сдающего и принимающего лица. 
7.5. По аргументированной просьбе участника вопрос о продлении сроков представления конкурсных предложений может быть рассмотрен закупочной комиссией. В течение двух рабочих дней,  со дня поступления указанного запроса, заказчик направит в установленной форме разъяснения условий конкурсной документации при условии, что запрос участника поступил к нему не позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи конкурсных предложений.

7.6. Закупочная комиссия может продлить срок представления предложений на 10-ть календарных дней от первоначальной даты крайнего срока подачи конкурсного предложения, которое распространяется на всех участников.

7.7. Уведомление о продлении срока представления и рассмотрения конкурсных предложений размещается на специальном информационном портале государственных закупок товаров (работ, услуг).

7.8. Конкурсные предложения, поступившие после установленного срока, не будут рассматриваться.

7.9. Подача конкурсного предложения является подтверждением того, что участник согласен со всеми условиями конкурса и не имеет каких-либо разногласий и претензий касательно конкурсной документации.

7.10. Участник конкурса вправе подать только одно предложение.
8. Срок действия и валюта конкурсного предложения, сроки и условия реализации проекта.

8.1. Срок действия конкурсного предложения участников должен составлять не менее срока со дня окончания срока подачи предложений, указанного в ИТК. 
8.2. Все расценки и цены указываются в национальной валюте Республики Узбекистан-сум.

8.3. Реализация проекта должна быть не позднее срока, указанного в ИТК.

8.4. Участник не вправе указывать иные условия реализации проекта, не предусмотренные условиями настоящего конкурса.

9. Внесение изменений в конкурсную документацию.

9.1. Заказчик вправе принять обоснованное решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее, чем за три календарных дня до даты окончания срока подачи конкурсных предложений.

9.2. При внесении изменений в конкурсную документацию, срок окончания подачи конкурсных предложений будет продлен на 10-ть календарных дней со дня окончания первоначального срока подачи предложений. 
9.3. Все изменения, внесенные в конкурсную документацию, размещаются заказчиком на специальном информационном портале государственной закупки товаров (работ, услуг), но не позднее, чем за два дня до даты окончания первоначального срока подачи конкурсных предложений.

9.4. Все изменения считаются неотъемлемой частью конкурсной документации.
9.5. После истечения срока подачи конкурсных предложений внесение изменений в условия конкурса не допускается.

10. Разъяснения и уточнения участникам, внесение дополнений и/или отзыв.

10.1. Не более чем за 3 рабочих дня до окончания срока подачи конкурсных предложений участник имеет право обратиться к заказчику по даче разъяснений по положениям конкурсной документации согласно Форме № 6, указанной в Главе 4 настоящей конкурсной документации.

10.2. До окончания срока подачи конкурсных предложений участник по собственной инициативе вправе внести изменения или представить дополнения в свое ранее представленное конкурсное предложение на участие в конкурсе.

10.3. В случае внесения изменений или дополнений в свое ранее представленное конкурсное предложение, участник должен до окончания срока подачи конкурсных предложений представить изменения или дополнения в запечатанных и замаркированных конвертах в соответствии с требованиями Главы 5 с пометкой «изменения» или «дополнения». 

10.4. Конверты с пометкой «изменения» или «дополнения» вскрываются и рассматриваются вместе с ранее поданными конвертами. При оценке конкурсных предложений принимается во внимание конкурсное предложение с учетом изменений или дополнений. 

10.5. Изменения или дополнения, внесенные в конкурсное предложение после завершения срока подачи конкурсных предложений, не принимаются и не рассматриваются.

11. Вскрытие конвертов, рассмотрение и оценка предложений участников конкурса.

11.1. Вскрытие конвертов, рассмотрение и оценка предложений производится, если поступили не менее двух предложений от участников конкурса.

11.2. Вскрытие конвертов, рассмотрение и оценка предложений участников будет проводиться по адресу и времени, указанному в ИТК.

11.3. Вскрытие конвертов осуществляется в присутствии представителей участников, изъявивших желание присутствовать при вскрытии конвертов с их предложениями. При этом, отсутствие представителей участников не является основанием для отказа от вскрытия конвертов с их предложениями. 

11.4. Присутствующие представители участников должны при себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также доверенность участника конкурса (оригинал) согласно Форме № 5, указанная в Главе 4 настоящей конкурсной документации, дающие право представлять конкурсное предложение участника.

11.5. Перед вскрытием осматриваются конверты всех участников на предмет их соответствия требованиям по упаковке и маркировке конвертов. 

11.6. Процедура вскрытия конвертов проводится в присутствии членов закупочной комиссии, а также представителей участников, изъявивших желание присутствовать. 
11.7. Вскрывается конверт, в котором одновременно находятся документы с технической и ценовой частью предложения участника. При этом, зачитывается наименование участника конкурса, содержимое технической части предложения участника, стоимость конкурсного предложения, сроки реализации проекта. Изучение, обсуждение и оценка предложений участников конкурса проводятся в отсутствие их представителей. 
11.8. Закупочная комиссия изучает все документы участников конкурса. Для детального рассмотрения и оценки полного пакета документов участников конкурса закупочная комиссия вправе создать свою оценочную группу из числа членов закупочной комиссии и/или привлечь независимых экспертов. При этом оценочной группе или независимым экспертам ставятся конкретные задания, и назначается срок для их исполнения.

11.9. Оценочная группа и/или независимые эксперты в срок, определенный закупочной комиссией, в соответствии с заданием закупочной комиссии должны изучить документы и представить закупочной комиссии соответствующий отчет или заключение.

11.10. В случае необходимости, закупочная комиссия и/или оценочная группа может запросить от участника дополнительные пояснения по его предложению. В процессе разъяснения не допускаются какие-либо изменения по сути предложения, а также технической и ценовой части.

11.11. Закупочная комиссия примет во внимание финансовые и технические возможности, а также репутацию и опыт участника конкурса. 
11.12. Решение закупочной комиссии будет основано на изучении данных участника, представленных им, а также другой подобной информации, которая будет сочтена необходимой и относящейся к предмету конкурса.

11.13. При отсутствии в предложении участника одного из вложений по Форме №№ 1÷4 или Приложений №№ 1÷3 закупочная комиссия имеет право отстранить участника от дальнейшего участия в конкурсе или рассмотреть его предложение в установленном порядке.

11.14. Закупочная комиссия вправе не принимать во внимание несущественные недочеты и неточности в конкурсных предложениях, если они не влияют на рейтинг других участников конкурса.

11.15. В случае наличия расхождений между оригиналом и копией конкурсного предложения за правильные принимаются данные оригинала.

11.16. В соответствии с требованиями конкурсной документации оценка предложений и определение победителя конкурса производятся на основании:
- критерий оценок, изложенных в конкурсной документации;

- соответствия предложенных цен участника к предельной стоимости заказчика по предмету конкурса (предложения, превышающие предельную стоимость, указанную в ценовой части конкурсной документации, будут отклонены. Остальные ценовые предложения будут изучаться и оцениваться на предмет их полноты и соответствия требованиям заказчика).

11.17. Победителем настоящего конкурса признается тот участник, который предложит лучшие условия реализации проекта на основе критерий оценок и требований, указанных в конкурсной документации, к предложению участника. 
 11.18. Закупочная комиссия не обязана принимать самое низкое по цене предложение, но обязана обосновать свой выбор.

11.19. Вся информация, касающаяся рассмотрения и оценки конкурсных предложений, является конфиденциальной и не подлежит разглашению.

12. Заключение договора.

12.1. Участник конкурса, объявленный по решению закупочной комиссии победителем настоящего конкурса, получит от заказчика соответствующее письменное извещение.

12.2. Договор между заказчиком и победителями настоящего конкурса заключается на условиях, предусмотренных настоящей конкурсной документацией.

12.3. Победитель настоящего конкурса должен подписать и оформить договор в двух экземплярах и вернуть его заказчику в течение 10-ти календарных дней после получения соответствующего уведомления от заказчика. В случае, определения победителем конкурса иностранного юридического лица, договор заключается по согласованию сторон в национальной  валюте Республики Узбекистан - сумах. 

12.4. Проект договора является предварительным, условия договора могут подлежать изменению по согласованию сторон в частях, не противоречащих условиям конкурса.

12.5. Несвоевременное подписание договора победителем может расцениваться как отказ от заключения договора. В этом случае будет рассматриваться приемлемое предложение следующего (резервного – занявшее второе место по итогу оценки) участника конкурса. 
13. Заключительные положения

13.1. Протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений подписывается членами закупочной комиссии, и выписка из него опубликовывается на специальном информационном портале государственной закупки товаров (работ, услуг) в течение трех рабочих дней со дня его подписания. Вскрытые конверты с конкурсными предложениями участникам конкурса не возвращаются.

13.2. Конкурс может быть объявлен закупочной комиссией не состоявшимся, если:

а) до момента окончания срока подачи предложений не поступило ни одно конкурсное предложение;

б)  на участие в настоящем конкурсе представлены предложения менее двух участников конкурса.
13.3. В случае если настоящий конкурс не состоялся, заказчик имеет право провести закупочную процедуру повторно на тех же условиях и с теми же критериями и требованиями по реализации проекта. При необходимости изменения условий, критерий оценки и требований к реализации проекта закупочная комиссия принимает соответствующее решение с указанием оснований заказчика.

13.4. Споры, связанные с проведением настоящего конкурса, разрешаются в порядке, установленном законодательством.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ТАБЛИЦА КОНКУРСА
Данный раздел включает в себя специальные положения, касающиеся предмета конкурса и дополняющие информацию или требования других разделов конкурсной документации

	№№
	Наименование раздела
	Пояснения к разделам

	1
	Заказчик
	РПИ «УзИнжиниринг» при Кабинете Министров Республики Узбекистан

	2
	Предмет конкурса 
	«Внедрение новой модернизированной системы кондиционирования и вентиляции на 6-ти этажах административного здания РПИ «УзИнжиниринг»

	3
	Номер конкурса
	№ 09-09/19

	4
	Вид проведения конкурса
	открытый

	5
	Место проведения конкурса
	г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 66

	6
	Объявление на участие в конкурсе
	размещается на специальном информационном портале и на веб сайте  РПИ «УзИнжиниринг»                 

	7
	Для участия в конкурсе допускаются 
	участники,  изъявившие о своем намерении участвовать в конкурсе на предложенных условиях, и не попадающие под требования пункта 1.6. настоящей конкурсной документации 

	8
	Сумма гарантии обеспечения участия в конкурсе
	1% от предельной стоимости реализации проекта

	9
	Виды поставляемой товарной номенклатуры, выполнения работ (оказания услуг)
	Согласно технического задания заказчика

	10
	Сроки подачи конкурсных предложений
	в течение 30-ти календарных дней со дня размещения объявления о проведении конкурса на специальном информационном портале государственной закупки товаров (работ, услуг) 

	11
	Сроки обращения участников к заказчику за разъяснениями по конкурсной документации
	не позже 3-х рабочих дней до даты окончания срока подачи конкурсного предложения

	13
	Язык конкурсного предложения
	Русский или узбекский 

	14
	Срок действия конкурсного предложения
	30-ть рабочих дней со дня окончания срока подачи предложений 

	15
	Конверты с предложениями участников подаются в отдел «Подготовка и проведение тендеров» заказчика до __.__.201_ г. с 10ºº утра ÷ 17 ºº вечера (кроме субботних,  выходных и праздничных дней).  
	Адрес: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 66. 

Контактные связи: reception (+99871) 237-11-32 (добавочный 314);     (+99871) 237 -14 –59.
Контактное лицо: Мухамедалиев Мухаммад-Файзулло Хикматилло угли.

	16
	Вскрытие конвертов и оценка предложений участников осуществляется по адресу 
	г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 66 (РПИ «УзИнжиниринг»)

	17
	Период оценки конкурсных предложений участников
	в течении 10-ти календарных дней со дня окончания срока подачи предложений

	18
	Предельная стоимость реализации проекта, установленная заказчиком
	665 млн. сум с НДС 

	19
	Срок  реализации проекта, установленный заказчиком 
	не более 90 календарных дней

	20
	Источник финансирования
	собственные средства заказчика (внебюджетные средства)

	21
	Условия взаиморасчета между заказчиком и победителем конкурса
	- в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания Договора заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя аванс в размере 50 % от общей суммы настоящего Договора;

- в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания общего Акта выполненных работ заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя 50 % остаток от общей суммы Договора

	22
	Валюта договора
	сум

	23
	Язык договора
	русский


РАЗДЕЛ   II.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
	№№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1
	Основные виды работ
	- демонтаж физически изношенной и морально устаревшей существующей системы кондиционирования и вентиляции на 6-ти этажах административного здания Заказчика;

- поставка Заказчику новых канальных кондиционеров и канальных вентиляторов;

- монтаж новых канальных кондиционеров и канальных вентиляторов на 6-ти этажах административного здания Заказчика и пуско-наладка новой модернизированной системы кондиционирования и вентиляции на 6-ти этажах административного здания Заказчика

	2
	Исполнитель работ
	Определяется по итогам проведенного конкурса. При этом, в конкурсе могут принять участие любые отечественные и иностранные юридические лица независимо от форм собственности, изъявившие о своем намерении участвовать в конкурсе на предложенных условиях, а также обладающие опытом выполнения работ, аналогичные предмету конкурса.

	3
	Место выполнения работ
	Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустаккилик, 66 

	4
	Условия поставки товарной номенклатуры
	DDP - г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустаккилик, 66 

	5
	Страхование поставки товарной номенклатуры
	Осуществляется Исполнителем в соответствии с условиями поставки DDP - г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустаккилик, 66 

	6
	Количество товарной номенклатуры
	Канальные кондиционеры – 12 единиц 

(по 2 единиц  на каждый из 6-ти этажей); 

Канальные  вентиляторы – 12 единиц 

(по 2 единицы  на каждый из 6-ти этажей).

	7
	Технические характеристики одной единицы товарной номенклатуры
	Канальный кондиционер

- производительность по холоду – не менее 25 кВт;

- производительность по теплу – не менее 27 кВт;

- производительность по воздуху – не менее                   5100 м³/час

- потребление электроэнергии –  не более 10 кВт 

- работоспособность наружного блока при не менее 45ºС 

Канальный  вентилятор

- производительность по воздуху – 5100 м³/час;

- напор – 300 Па;

- электрическая мощность – 1,15 кВт.

	8
	Общие технические характеристики всей партии товарной номенклатуры
	Канальные кондиционеры

- общая производительность по холоду – не менее          250 кВт;

- общая производительность по теплу – не менее             270 кВт;

- общее потребление электроэнергии – не более              120 кВт.

Обязательная поставка в полном комплекте с медными трубками, дренажом и заправкой агрегата. 

                Канальные  вентиляторы                                         - общая электрическая мощность – не более 11,5 кВт.

	9
	Год выпуска и техническое состояние всей партии товарной номенклатуры
	Не ранее 2019 года. Каждый из 12-ти единиц канальных кондиционеров и 12-ти единиц канальных вентиляторов должен быть новым и ранее не бывшим в эксплуатации. 

Технические характеристики настоящей товарной номенклатуры должны соответствовать требованиям действующего ГОСТ и подкрепляться сертификатом соответствия, выдаваемый Агентством «Узстандарт»

	10
	Перечень  документов Исполнителя, предоставляемые Заказчику при поставке товарной номенклатуры
	I. для Исполнителя, являющийся резидентом Республики Узбекистан

а). счет-фактура на общую сумму поставки 12-ти единиц канальных кондиционеров и 12-ти единиц канальных вентиляторов - 1 оригинал;

б). сертификат Агентства «Узстандарт» на соответствие 12-ти единиц канальных кондиционеров и 12-ти единиц канальных вентиляторов действующим ГОСТ и нормативам Республики Узбекистан – 1 копия;

в). технический паспорт 12-ти единиц канальных кондиционеров и 12-ти единиц канальных вентиляторов на русском языке – 1 оригинал. 

	11
	Сроки поставки товаров и выполнения всех видов работ
	Поставка и все работы по монтажу 12-ти единиц канальных кондиционеров и 12-ти единиц канальных вентиляторов на 6-ти этажах административного задания Заказчика должны выполняться Исполнителем в один этап, длительность которого не должна превышать 90 рабочих дней. 

Работы могут проводиться и в выходные дни при условии, что Исполнитель своевременно согласовывает с Заказчиком время проведения работ. Технические специалисты Исполнителя должны подчиняться всем правилам внутреннего распорядка Заказчика. 

Монтаж 12-ти единиц канальных кондиционеров и 12-ти единиц канальных вентиляторов на 6-ти этажах административного здания Заказчика должен проводиться Исполнителем в рамках рабочей документации, подготавливаемый им, а также выдерживать регламент выполнения работ согласно КМК 2.04.05-97* «Отопление, вентиляция и кондиционирование» и КМК.01.18-2000*  «Нормативы расхода энергии на отопление, вентиляцию и кондиционирование зданий и сооружений».

Также, Исполнитель должен обладать собственными или арендованными техническими средствами, необходимые для качественного выполнения работ.

	12
	Требования к Исполнителю по безопасному  выполнению работ в ходе монтажа всей партии товарной номенклатуры на 6-ти этажах административного здания Заказчика
	Необходимо строго руководствоваться требованиям нормативных документов. При этом, ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охране труда и норм санитарно-гигиенического режима возлагается на Исполнителя (ответственное лицо назначается приказом Исполнителя и  копия данного приказа предоставляется Заказчику).     

	13
	Требования к Исполнителю по надежности работы запущенной им новой системы кондиционирования и вентиляции на 6-ти этажах административного здания Заказчика
	Установленные 12-ти единиц канальных кондиционеров и 12-ти единиц канальных вентиляторов на 6-ти этажах административного здания Заказчика должны функционировать непрерывно в режиме 10 рабочих часов, 6 дней в неделю на протяжении всего жаркого периода времени с технологическими перерывами для проведения профилактических  и  регламентных  работ. При нарушении работоспособности в результате сбоя или аварийного отключения электропитания внедренная новая система кондиционирования  и  вентиляции  автоматически  должна восстанавливать свою работоспособность после устранения сбоя и подключения электропитания.

	14
	Требования к Исполнителю по  сроку эксплуатации запущенной им новой системы кондиционирования и вентиляции на 6-ти этажах административного здания Заказчика
	Не менее 5-ми лет (допускается замена отдельных вышедших из строя узлов и элементов системы, срок службы которых меньше указанного)

	15
	Дополнительные требования к Исполнителю
	После завершения работ по запуску в эксплуатацию новой системы кондиционирования и вентиляции на           6-ти этажах административного здания Заказчика Исполнитель обязан:

- предоставить Заказчику рабочую документацию             (в том числе, и графическую часть) новой системы кондиционирования и вентиляции по 6-ти этажам его административного здания;

- в случае надобности, оказать Заказчику содействие в ходе согласования им Рабочего проекта «Внедрение новой модернизированной системы кондиционирования и вентиляции на 6-ти этажах административного здания РПИ «УзИнжиниринг»» в уполномоченных органах Республики Узбекистан

	16
	Гарантия Исполнителя по качеству выполненных работ
	24 месяца со дня завершения работ по монтажу всей партии поставленной товарной номенклатуры и пуска в эксплуатацию новой системы кондиционирования и вентиляции на 6-ти этажах административного здания Заказчика 

	17
	Порядок приемки работ


	После завершения работ по монтажу всей партии поставленной товарной номенклатуры и пуска в эксплуатацию новой системы кондиционирования и вентиляции на 6-ти этажах административного здания Заказчика, Исполнитель обязан передать ему один комплект исполнительной документации. При этом, работы считаются принятыми после подписания обеими сторонами общего Акта сдачи-приемки работ


Существующий план системы вентиляции и кондиционирование прилагается к конкурсной документации. 
НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 
ФОРМА № 1

№:___________ Дата: _______ 
                         Закупочной      комиссии 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

Изучив конкурсную документацию «Внедрение новой модернизированной системы кондиционирования и вентиляции на 6-ти этажах административного здания РПИ «УзИнжиниринг»», размещенная на специальном информационном портале государственной закупки товаров (работ, услуг) и на официальном сайта заказчика, мы, нижеподписавшиеся (наименование Участника конкурса), намерены участвовать в настоящем конкурсе в соответствии с условиями конкурсной документации. 

В этой связи направляем следующие документы в одном  запечатанном конверте: 

1. Техническая часть конкурсного предложения (указать количество листов); 
2.  Ценовая часть конкурсного предложения (указать количество листов). 
3. Иные документы (в случае представления других документов необходимо указать наименование и количество листов). 
Ф.И.О. ответственного лица за подготовку конкурсного предложения:  
Контактный телефон/факс: ____________________________________________ 
Адрес электронной почты: ______________________________ 
Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица 
М.П. 
НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 
ФОРМА № 2

№:___________ Дата: _______ 
                                                                                                                    Закупочной    комиссии 
ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 
 Настоящим письмом подтверждаем, что ___________________________________________  
                                                                                      (наименование компании) 
· не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, на имущество которой наложен арест;
· не находится в состоянии судебного или третейского разбирательства с РПИ «УзИнжиниринг»;
· не имеет задолженности по обязательным платежам (отсутствует картотека К-2);
· не имеет задолженности перед банковскими структурами (нет кредитных обязательств);
- не включена в Единый реестр недобросовестных исполнителей;

 - не зарегистрирована в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны), а также на счета нерезидентов в банках, находящихся в оффшорных зонах.

Подписи: 
Ф.И.О. руководителя _______________ 
Ф.И.О. главного бухгалтера (начальника финансового отдела) ______________ 
Ф.И.О. юриста ____________________ 
М.П. 
НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА
ФОРМА № 3

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ КОНКУРСА

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

	1 
	Полное наименование юридического лица, 

с указанием организационно-правовой формы 
	Приложить копию Устава предприятия

	2 
	Сведение о регистрации (дата регистрации, 

регистрационный номер, наименование 

регистрирующего органа) 
	приложить копию Гувохномы о государственной регистрации предприятия

	3 
	Юридический адрес 
	 

	4 
	Контактный телефон, факс, е-mail 
	 

	5 
	Полные банковские реквизиты 
	 

	6
	Количество сотрудников согласно штатного 

расписания 
	


2. ИНФОРМАЦИЯ О СОТРУДНИКАХ

	№№ пп
	Занимаемая должность
	Ф.И.О.
	Образование (учебное заведение, специальность,             № и дата выдачи диплома)
	Общий стаж 
работы 

(лет)

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Подпись руководителя участника конкурса:________________   М.П.                                                      

Дата составления:  «_____»_________________2019 г.

М.П. 
НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА
ФОРМА № 4
ОПЫТ УЧАСТНИКА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ, АНАЛОГИЧНЫХ ПРЕДМЕТУ КОНКУРСА                                   
	№ 
	Наименование заказчика
	Наименование проектов, выполненных другим заказчикам
	Сроки выполнения проекта
	Примечание 

	 1
	 
	 
	 
	 

	 2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


Примечание: наличие отзывов других заказчиков на участника за оказанные им услуги в ходе реализации проектов, аналогичные предмету конкурса, приветствуется  (копии приложить).

__________________________________ 

(подпись уполномоченного лица) 
____________________________________ 

(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица) 
Дата: «___» _________________2019 г. 

 М.П. 
НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА                                                                                                                                               


Примечание: при участии на конкурсе первого лица участника конкурса данная форма не заполняется

ФОРМА № 5
ДОВЕРЕННОСТЬ

НА ПРАВО ПОДПИСАНИЯ ДОКУМЕНТОВ И НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

____________________________, именуемая в дальнейшем «Компания», в лице __________________________, действующего на основании Устава (Положения и т.д.), настоящей доверенностью уполномочивает представителя Компании - гражданина ____________________(паспорт серии ___  №_______, выданный _________________ от ___________ года) на совершение следующих действий от имени и в интересах компании:
а) предоставление конкурсных документов в РПИ «УзИнжиниринг» (далее - заказчик); 
б) проведения переговоров с заказчиком; 
в) присутствие на заседаниях закупочной комиссии при проведении процедуры вскрытия конверта с предложением Компании; 
г) дача разъяснений закупочной комиссии по вопросам, возникающие у неё в ходе  рассмотрения конкурсного предложения Компании. 
Настоящая доверенность вступает в силу с момента её подписания руководителем компании и доверенным лицом на весь период проведения конкурса. 

Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица 
Ф.И.О. и подпись лица, на которого выдана данная доверенность 
М.П. 
«____»______________2019 г.

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 
ФОРМА № 6

ФОРМА ЗАПРОСА НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ                                         КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Закупочной комиссии

        Прошу разъяснить следующие положения конкурсной документации «Внедрение новой модернизированной системы кондиционирования и вентиляции на 6-ти этажах административного здания РПИ «УзИнжиниринг»», размещенная на специальном информационном портале государственной закупки товаров (работ, услуг) и на официальном сайта заказчика: 

	№

п/н
	Глава (Раздел)

конкурсной документации/


	Пункт конкурсной документации,

требующий разъяснения
	Суть запроса

на разъяснение конкурсной документации

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Разъяснения по настоящему запросу прошу направить по [указать почтовый адрес, адрес электронной почты, номер факса]

[число, месяц, год]

[наименование должности лица, подписавшего запрос]

[подпись]
[Ф. И. О.]

М.П.

РАЗДЕЛ   III.

ЦЕНОВАЯ ЧАСТЬ

I. Предельная цена заказчика

1.1. Предельная цена, установленная заказчиком 665 000 000 сум с НДС. 
II. Установленный заказчиком срок реализации проекта
  2.1. Все услуги по предмету конкурса должны быть завершены не позднее 90 дней с момента вступления в силу договора. 
III. Источник финансирования

   3.1. Финансирование объекта будет осуществляться за счет средств собственных средств заказчика.

IV. Условия финансирования

   4.1. Условия финансирования и оплаты указаны в ИТК. 
4.2. Платежи будут производиться заказчиком в соответствии с условиями договора, заключенным между ним и победителем конкурса. 

4.3. Договор на оказание аудиторских услуг должен соответствовать регулирующим положениям: Гражданскому Кодексу Республики Узбекистан, Закону Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов». 

V. Валюта договора
   5.1. Валюта договора – узбекские сум.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  В РАМКАХ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ ЗАКАЗЧИКА
1. Изучив конкурсную документацию проекта «Внедрение новой модернизированной системы кондиционирования и вентиляции на 6-ти этажах административного здания РПИ «УзИнжиниринг»», размещенная на специальном информационном портале государственной закупки товаров (работ, услуг) и на официальном сайта заказчика, мы нижеподписавшиеся обязуемся реализовать настоящий проект на условиях «под ключ» за ______________________________________________________________________________ сум.
                                                          (сумма прописью)  

2. В случае принятия нашего предложения, обязуемся реализовать рассматриваемый проект на условиях «под ключ» в течении ___ дней со дня заключения договора. 

3. Наше предложение будет действовать в течение _____ календарных дней со дня вскрытия конверта с нашим конкурсным предложением. 

4. Выражаем согласие, что заказчик и закупочная комиссия не обязаны принимать наименьшее ценовое предложение из представленных им предложений.

5. Обязуемся производить взаиморасчеты с заказчиком в договорных ценах, утвержденных протоколами заседаний закупочной комиссии и не подлежащих в последующем изменении.

Дата: «___» __________2019 г.   

Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица 

 М.П.      

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРНОЙ НОМЕНКЛАТУРЫ, ПОСТАВЛЯЕМАЯ ЗАКАЗЧИКУ          В РАМКАХ ЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ
	№№


	Тип
(марка/модель)
	Технические
характеристики
	Цена за единицу товара на условиях поставки              DDP-Ташкент,           склад заказчика

(тыс. сум)
	Количество поставки товара

(шт.)

	Общая стоимость товара на условиях поставки     DDP-Ташкент,           склад заказчика

(тыс. сум)
	Сроки
поставки товара

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	В С Е Г О
	
	
	
	


Дата: «___» __________2019 г.   

Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица 

 М.П.      

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3. 

ВИДЫ РАБОТ (УСЛУГ), ВЫПОЛНЯЕМЫЕ (ОКАЗЫВАЕМЫЕ) ЗАКАЗЧИКУ                          В РАМКАХ ЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ                             
	№№
п/п
	Виды работ (услуг)
	Сроки выполнения работ (оказания услуг)
	Стоимость работ (услуг)
(сум)

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	
	
	
	

	
	В С Е Г О
	
	


Дата: «___» __________2019 г.   

Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица 

 М.П.      

РАЗДЕЛ   IV.

ПРОФОРМЫ ДОГОВОРОВ
ТИПОВОЙ  ДОГОВОР  № 
ОБРАЗЕЦ

г.Ташкент








      «_________»  201_ г.

Мы, нижеподписавшиеся: РПИ «УзИнжиниринг», именуемый далее «Заказчик», в лице 
и.о. Директора Уразаева Т.Р., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________, именуемое далее «Исполнитель», в лице ______________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, заключили настоящий Договора о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель берет на себя обязательства по реализации проекта «Внедрение новой модернизированной системы кондиционирования и вентиляции на 6-ти этажах административного здания РПИ «УзИнжиниринг» в соответствии с Техническим заданием Заказчика (далее «Работа»), представленным в Приложении № 1 к настоящему Договору, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора;

1.2. Работы считаются выполненными после подписания Акта приема-сдачи выполненных работ Заказчиком или его уполномоченным представителем.

1.3. Срок выполнения работы: ___  ( _______________) календарных дней.

1.4. Исполнителю предоставляется право досрочной сдачи работ.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. приступить к выполнению работ не позднее следующего дня от даты поступления предоплаты от Заказчика;

2.1.2. выполнять работы, являющиеся предметом настоящего Договора, качественно и в установленные сроки;

2.1.3. не разглашать третьим лицам коммерческую, финансовую, техническую и иную информацию, ставшую известной в ходе реализации настоящего Договора;

2.1.4. гарантировать работу обновленной системы кондиционирования и вентиляции на 6-ти этажах административного здания РПИ «УзИнжиниринг» в соответствии с требованиями, изложенными в Техническом задании Заказчика;

2.1.5. до сдачи работ обучить работников Заказчика навыкам работы обновленной системы  кондиционирования и вентиляции на 6-ти этажах административного здания РПИ «УзИнжиниринг»;

2.1.6. оформить и передать Заказчику необходимую документацию по выполненным работам (акт приема-сдачи выполненных работ, рабочую документацию, гарантийные документы на работу обновленной системы кондиционирования и вентиляции на 6-ти этажах административного здания РПИ «УзИнжиниринг» и т.д.);  
2.1.7. устранить недостатки оказанных работ по настоящему Договору за свой счет в срок ___ (_________) календарных дней.

2.2. Исполнитель вправе:

2.2.1. В случае необходимости, с согласия заказчика привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств и нести при этом ответственность за качество и своевременность исполнения обязательств перед Заказчиком.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. своевременно и в полном объеме оплатить стоимость работ Исполнителю на условиях настоящего Договора; 

2.3.2. предоставить Исполнителю всю необходимую для выполнения работ информацию;

2.3.3. определить ответственное лицо для взаимодействия с Исполнителем по вопросам, касающимся реализации вышеуказанного проекта;
2.3.4. не разглашать третьим лицам коммерческую, финансовую, техническую и иную информацию, ставшую известной в ходе реализации настоящего Договора;

2.3. Заказчик имеет право: 

2.3.1. получать информацию о ходе выполнения работ;

2.3.2. расторгнуть настоящий Договор, в случае утраты интереса к предмету настоящего Договора в ходе его выполнения, уведомив о том Исполнителя не позднее 10 (десяти) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. 
Договор будет считаться расторгнутым по истечении указанного срока с момента направления Заказчиком письменного уведомления о расторжении Договора.
С момента получения Исполнителем уведомления о расторжении исполнение настоящего Договора приостанавливается.

2.4. Расторжение договора одной из сторон не освобождает Стороны от обязанностей, возникших в рамках настоящего договора до момента его расторжения.

3. ЦЕНА РАБОТ, ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЕТОВ
3.1. Цена работ по настоящему Договору составляет _____________________ ( ) сум. 

3.2. Заказчик осуществляет оплату работ следующим образом:

3.2.1. денежные средства в размере 50 % от суммы, указанной в пункте 3.1. настоящей статьи, перечисляются на расчетный счет Исполнителя в течение 7 (семи) календарных дней с момента подписания настоящего Договора в качестве авансового платежа;

3.2.2. денежные средства в размере 50 % от суммы, указанной в пункте 3.1. настоящей статьи, перечисляются на расчетный счет Исполнителя в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания актов приема-передачи выполненных работ по Техническому заданию, представленного в Приложении № 1 к настоящему Договору.

3.3. Сумма, указанная в пункте 3.1. настоящей статьи, включает все расходы (оборудования, материалы) Исполнителя, связанные с выполнением работ по настоящему Договору (Приложение № 2). При этом обязательства Заказчика считаются выполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

4.1. Сторона, нарушившая договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки.

4.2. Исполнитель несет ответственность за пропажу имущества Заказчика, находящегося во владении Исполнителя в связи с выполнением настоящего договора. В этом случае Исполнитель обязан за свой счет заменить указанное имущество или при невозможности этого возместить Заказчику убытки.
4.3. В случаях, когда работы выполнены Исполнителем с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать результат работы по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:
- потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в сроки указанные настоящим договором;

- потребовать от Исполнителя соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

- устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Исполнителя.

4.4. Исполнитель вправе, вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой убытков.

4.5. Если отступления в работе от условий настоящего договора или иные недостатки результата работы в установленный срок не были устранены, либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

4.6. За ущерб, причинённый Заказчику и/или третьему лицу по вине Исполнителя в процессе выполнения работ, ответственность несет Исполнитель.


4.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до её приёмки Заказчиком (подписания Окончательного акта выполненных работ) несёт Исполнитель.

4.8. За несвоевременную оплату работ Заказчик оплачивает Исполнителю пеню в размере 0,05% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 20% просроченного платежа.


4.9. При просрочке срока по сдаче работ Исполнитель уплачивает Заказчику пеню за каждый день просрочки в размере 0,05% от суммы работ, по которому просрочен срок выполнения.


4.10. При некачественном выполнении работ, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 15% от стоимости работ ненадлежащего качества. Если такие работы уже оплачены Заказчиком, Исполнитель помимо уплаты штрафа обязан в течении 5 (пяти) банковских дней вернуть уплаченные суммы за проведение работ. Кроме этого, Исполнитель обязан возместить стоимость стройматериалов, переданных Заказчиком и использованных Исполнителем (третьим лицом) для некачественных работ.


4.11. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают сторону, нарушившую договор, от исполнения своих обязательств.


4.12. За наличие разрешительных документов (свидетельств по месту пребывания и т.п.) на сотрудников, работающих на Объекте, а также за их неправомерные действия, вследствие которых причинен ущерб (в том числе материальный) интересам Заказчика, Исполнителя и/или третьим лицам, ответственность несет Исполнитель.

4.13. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства, в случае не разрешения споров они передаются на рассмотрение в межрайонный Экономический суд г.Ташкент.

5. ГАРАНТИИ

5.1. Исполнитель устанавливает гарантийный срок эксплуатации обновленной системы кондиционирования и вентиляции на 6-ти этажах административного здания РПИ «УзИнжиниринг» – 2 (два) года.

5.2. Исполнитель гарантирует:

- поставить за свой счет качественное новое (не бывшее в употреблении) оборудование, отвечающим техническим требованиям использования; 

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией, правилами и техническими условиями, а также правилами пожарной безопасности; 
- своевременное устранение недостатков и дефектов, в том числе скрытых, выявленных при приемке работ и в гарантийный период эксплуатации;

- надлежащее функционирование относящихся к Исполнителю инженерных систем и оборудования при эксплуатации обновленной системы кондиционирования и вентиляции  в соответствии с правилами эксплуатации. 
5.3. Гарантийный срок эксплуатации обновленной системы кондиционирования и вентиляции на 6-ти этажах административного здания РПИ «УзИнжиниринг» после ее установки Исполнителем устанавливается от даты подписания сторонами окончательного Акта выполненных работ. 
5.4. В случае обнаружения дефекта в период гарантийного срока, Исполнитель обязуется устранить недостатки и обнаруженные дефекты за свой счет.
5.5. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом, в случае не явки и/или отказе в составлении акта Исполнителем в течение 3 (трех) рабочих дней со дня уведомления Заказчиком об обнаружении дефекта, Заказчик имеет право в одностороннем порядке составить акт, который является обязательным для Исполнителя.
5.6. Исполнитель за свой счет и своими силами должен устранить дефекты и неполадки в течение срока, указанного в дефектном акте.

5.7. Исполнитель несет ответственность за безопасность работ, проводимых на Объекте Заказчика, а также их полное соответствие требованиям охраны труда и техники безопасности, пожарной и иной безопасности. Исполнитель обеспечивает безопасность своих сотрудников во время выполнения работ, а также безопасность третьих лиц, которые находятся на территории ответственности Исполнителя.
6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение ими своих обязанностей по настоящему Договору, если неисполнение произошло вследствие действия форс-мажорных обстоятельств, таких как наводнение, пожар, землетрясение, иные стихийные бедствия, война или военные действия и т.п.

6.2. В случае наступления таких обстоятельств Сторона, ссылающаяся на действие форс-мажорных обстоятельств, обязана письменно уведомить противоположную Сторону об их наступлении в течение 10 (десяти) календарных дней.

6.3. Если действие форс-мажорных обстоятельств продлится более 3 (трех) месяцев, каждая из Сторон с предварительным письменным уведомлением противоположной Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор.

6.4. Действие форс-мажорных обстоятельств подтверждается Сертификатом (Свидетельством), выданным Торгово-Промышленной Палатой по месту нахождения Стороны либо иного другого компетентного учреждения или организации. При не предоставлении Сертификата (Свидетельства) в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента письменного уведомления ссылка на форс-мажорные обстоятельства не принимается.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Республики Узбекистан.

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

7.4. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

7.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	«ЗАКАЗЧИК»
	«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

	РПИ «УзИнжиниринг»

г. Ташкент, пр-т Мустакиллик, 66

р/с 2021 0000 9045 2516 9001

в Мирзо-Улугбекском филиале АКБ «Узпромстройбанка»,

МФО 00399, ИНН206713598,

ОКЭД 71120
_______________

(Уразаев Т.Р.)
	


Договор задатка №__________


г. Ташкент
«
»
2019 г.

(номер и дата проставляется претендентом)

Мы нижеподписавшиеся: РПИ «УзИнжиниринг», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице И.о. директора Уразаева Т.Р., действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________________________ именуемое в дальнейшем «Участник», в лице
 _____________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. В соответствии с настоящим договором «Участник», для участия в конкурсе по закупке «Внедрение новой модернизированной системы кондиционирования и вентиляции на 6-ти этажах административного здания РПИ «УзИнжиниринг» обязуется перечислить на счет «Заказчика» сумму в размере одного процента от предельной стоимости конкурса (665 млн. сум).

2. Передача денежных средств.

2.1. Денежные средства, указанные в пункте 1.1. настоящего Договора, используются в качестве задатка, вносимого в целях обеспечения исполнения «Участником» обязательств в рамках условий конкурса в соответствии с Главой 3, Раздела I «Инструкция для участника» Конкурсной документации.

2.2. Денежные средства, указанные в пункте 1.1. настоящего Договора, должны быть внесены «Участником» на счет «Заказчика», указанный в настоящем Договоре, не позднее последней даты приема конкурсных предложений и считаются внесенными с момента их зачисления на счет «Заказчика». Документом, подтверждающим внесение задатка на счет «Заказчика», является выписка со счета «Заказчика».

2.3. «Участник» соглашается, что в случае не поступления суммы задатка на счет «Заказчика» в срок до момента вскрытия запечатанных конвертов с конкурсными предложениями, обязательства «Участника» по внесению задатка считаются неисполненными.

2.4. «Участник» не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими в качестве задатка на счет «Заказчика», то есть не вправе требовать от «Заказчика» их перечисления на любой иной банковский счет, не принадлежащий «Участнику», или уступать третьим лицам право требования по настоящему договору.

2.5. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим Договором, проценты не начисляются и штрафные санкции к Заказчику не применяются.

3. Возврат денежных средств.

3.1. «Заказчик» возвращает задаток «Участнику», за вычетом издержек на проведение банковских операций, в следующих случаях:

· если «Участник» не допущен к участию в Конкурсе;

· если «Участник» не будет объявлен «Победителем конкурса»;

· если Конкурс будет объявлен состоявшимся.

3.2. Участнику, признанному «Победителем конкурса» и заключившему контракт с Заказчиком в соответствии с условиями конкурса и решением Закупочной комиссии, сумма задатка возвращается, за вычетом издержек на проведение банковских операций, в течение 11 банковских дней с момента заключения «Заказчиком» контракта с Победителем (в соответствии с условиями конкурса и решением закупочной комиссии) и его вступления в юридическую силу, а также о предоставлении Заказчику гарантии исполнения контракта (performance-bond) (в случае если Заказчик будет требовать предоставление данной гарантии).

3.3. В случае отзыва «Участником» в установленном порядке конкурсного предложения, «Заказчик» обязуется перечислить сумму задатка, за вычетом издержек на проведение банковских операций, на указанный «Участником» в настоящем Договоре счет в течение 11 банковских дней с момента получения заявления «Участника» об отзыве конкурсного предложения, поступившего не позднее, чем за пять дней до крайнего срока приема конкурсных предложений.

3.4. Задаток «Участника» (за исключением «Победителя конкурса») подлежит возврату за вычетом издержек на проведение банковских операций в течение срока, установленного конкурсной документацией, с момента объявления «Победителя конкурса», но не позднее 11 банковских дней.

Все расходы, связанные с переводом денежных средств, в том числе и по возврату задатка, возлагаются на «Участника» (Участника конкурса).

3.5. В случае если «Участник», признанный «Победителем конкурса», уклоняется либо прямо отказывается от заключения контракта с Заказчиком (в соответствии с условиями конкурса и решением закупочной комиссии) после получения извещения о подведении итогов Конкурса и утверждения Протокола, сумма задатка ему не возвращается, что является мерой ответственности, применяемой к «Участнику» в соответствии с Условиями конкурса и действующим законодательством.

3.6. В случае если «Участник» (Победитель) внесет изменения в свое конкурсное предложение или отзовет его после крайней даты приема конкурсных предложений, сумма внесенного задатка ему не возвращается, что является мерой ответственности, применяемой к «Участнику» (Победителю) в соответствии с Условиями конкурса.

3.7. В случае если «Участник» будет признан «Победителем конкурса», но откажется от предоставления Заказчику гарантии исполнения контракта (в случае если Заказчик будет требовать предоставление данной гарантии), сумма внесенного задатка ему не возвращается, что является мерой ответственности, применяемой к «Участнику» в соответствии с Условиями конкурса.

4. Срок действия договора.

4.1. Настоящий Договор является неотъемлемой частью Конкурсной документации для участника конкурса по закупке _____________________.

4.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие исполнением Сторонами обязательств, предусмотренных условиями Конкурсной документации и настоящим Договором.

4.3. Настоящий Договор регулируется действующим законодательством Республики Узбекистан.

4.4. Все возможные споры и разногласия, вытекающие из условий настоящего Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.

В случае отсутствия обоюдного согласия или наличия противоречий по условиям выполнения договора споры рассматриваются в экономическом суде города Ташкента в соответствии с законодательством Республики Узбекистан. До обращения в суд обязательно соблюдать досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров. Ответ на претензию должен быть дан не позднее 30 календарных дней со дня получения претензии.

4.5. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:
	17.1.
СТРАХОВАТЕЛЬ

РПИ «УзИнжиниринг»

г. Ташкент, пр-т Мустакиллик, 66

р/с 2021 0000 1045 2516 9007

в Мирзо-Улугбекском филиале АКБ «Узпромстройбанка»,

МФО 00399, ИНН206713598,

ОКЭД 71120

И.о. Директора

(Уразаев Т.Р.)
	
	
17.2. СТРАХОВЩИК




Приложение № 1
к Договору № ___ от «__»  201_ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1
	Основные виды работ
	- демонтаж физически изношенной и морально устаревшей существующей системы кондиционирования и вентиляции на 6-ти этажах административного здания Заказчика;

- поставка Заказчику новых канальных кондиционеров и канальных вентиляторов;

- монтаж новых канальных кондиционеров и канальных вентиляторов на 6-ти этажах административного здания Заказчика и пуско-наладка новой модернизированной системы кондиционирования и вентиляции на 6-ти этажах административного здания Заказчика

	2
	Исполнитель работ
	Определяется по итогам проведенного конкурса. При этом, в конкурсе могут принять участие любые отечественные и иностранные юридические лица независимо от форм собственности, изъявившие о своем намерении участвовать в конкурсе на предложенных условиях, а также обладающие опытом выполнения работ, аналогичные предмету конкурса.

	3
	Место выполнения работ
	Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустаккилик, 66 

	4
	Условия поставки товарной номенклатуры
	DDP - г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустаккилик, 66 

	5
	Страхование поставки товарной номенклатуры
	Осуществляется Исполнителем в соответствии с условиями поставки DDP - г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакилик, 66 

	6
	Количество товарной номенклатуры
	Канальные кондиционеры – 12 единиц 

(по 2 единиц  на каждый из 6-ти этажей); 

Канальные  вентиляторы – 12 единиц 

(по 2 единицы  на каждый из 6-ти этажей).

	7
	Технические характеристики одной единицы товарной номенклатуры
	Канальный кондиционер

- производительность по холоду – не менее 25 кВт;

- производительность по теплу – не менее 27 кВт;

- производительность по воздуху – не менее                   5100 м³/час

- потребление электроэнергии –  не более 10 кВт 

- работоспособность наружного блока при не менее 45ºС 

Канальный  вентилятор

- производительность по воздуху – 5100 м³/час;

- напор – 300 Па;

- электрическая мощность – 1,15 кВт.

	8
	Общие технические характеристики всей партии товарной номенклатуры
	Канальные кондиционеры

- общая производительность по холоду – не менее          250 кВт;

- общая производительность по теплу – не менее             270 кВт;

- общее потребление электроэнергии – не более              120 кВт.

Обязательная поставка в полном комплекте с медными трубками, дренажом и заправкой агрегата. 

                Канальные  вентиляторы                                         - общая электрическая мощность – не более 11,5 кВт.

	9
	Год выпуска и техническое состояние всей партии товарной номенклатуры
	Не ранее 2019 года. Каждый из 12-ти единиц канальных кондиционеров и 12-ти единиц канальных вентиляторов должен быть новым и ранее не бывшим в эксплуатации. 

Технические характеристики настоящей товарной номенклатуры должны соответствовать требованиям действующего ГОСТ и подкрепляться сертификатом соответствия, выдаваемый Агентством «Узстандарт»

	10
	Перечень  документов Исполнителя, предоставляемые Заказчику при поставке товарной номенклатуры
	I. для Исполнителя, являющийся резидентом Республики Узбекистан

а). счет-фактура на общую сумму поставки 12-ти единиц канальных кондиционеров и 12-ти единиц канальных вентиляторов - 1 оригинал;

б). сертификат Агентства «Узстандарт» на соответствие 12-ти единиц канальных кондиционеров и 12-ти единиц канальных вентиляторов действующим ГОСТ и нормативам Республики Узбекистан – 1 копия;

в). технический паспорт 12-ти единиц канальных кондиционеров и 12-ти единиц канальных вентиляторов на русском языке – 1 оригинал. 

	11
	Сроки поставки товаров и выполнения всех видов работ
	Поставка и все работы по монтажу 12-ти единиц канальных кондиционеров и 12-ти единиц канальных вентиляторов на 6-ти этажах административного задания Заказчика должны выполняться Исполнителем в один этап, длительность которого не должна превышать 90 рабочих дней. 

Работы могут проводиться и в выходные дни при условии, что Исполнитель своевременно согласовывает с Заказчиком время проведения работ. Технические специалисты Исполнителя должны подчиняться всем правилам внутреннего распорядка Заказчика. 

Монтаж 12-ти единиц канальных кондиционеров и 12-ти единиц канальных вентиляторов на 6-ти этажах административного здания Заказчика должен проводиться Исполнителем в рамках рабочей документации, подготавливаемый им, а также выдерживать регламент выполнения работ согласно КМК 2.04.05-97* «Отопление, вентиляция и кондиционирование» и КМК.01.18-2000*  «Нормативы расхода энергии на отопление, вентиляцию и кондиционирование зданий и сооружений».

Также, Исполнитель должен обладать собственными или арендованными техническими средствами, необходимые для качественного выполнения работ.

	12
	Требования к Исполнителю по безопасному  выполнению работ в ходе монтажа всей партии товарной номенклатуры на 6-ти этажах административного здания Заказчика
	Необходимо строго руководствоваться требованиям нормативных документов. При этом, ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охране труда и норм санитарно-гигиенического режима возлагается на Исполнителя (ответственное лицо назначается приказом Исполнителя и  копия данного приказа предоставляется Заказчику).     

	13
	Требования к Исполнителю по надежности работы запущенной им новой системы кондиционирования и вентиляции на 6-ти этажах административного здания Заказчика
	Установленные 12-ти единиц канальных кондиционеров и 12-ти единиц канальных вентиляторов на 6-ти этажах административного здания Заказчика должны функционировать непрерывно в режиме 10 рабочих часов, 6 дней в неделю на протяжении всего жаркого периода времени с технологическими перерывами для проведения профилактических  и  регламентных  работ. При нарушении работоспособности в результате сбоя или аварийного отключения электропитания внедренная новая система кондиционирования  и  вентиляции  автоматически  должна восстанавливать свою работоспособность после устранения сбоя и подключения электропитания.

	14
	Требования к Исполнителю по  сроку эксплуатации запущенной им новой системы кондиционирования и вентиляции на 6-ти этажах административного здания Заказчика
	Не менее 5-ми лет (допускается замена отдельных вышедших из строя узлов и элементов системы, срок службы которых меньше указанного)

	15


	Дополнительные требования к Исполнителю
	После завершения работ по запуску в эксплуатацию новой системы кондиционирования и вентиляции на           6-ти этажах административного здания Заказчика Исполнитель обязан:

- предоставить Заказчику рабочую документацию             (в том числе, и графическую часть) новой системы кондиционирования и вентиляции по 6-ти этажам его административного здания;

- в случае надобности, оказать Заказчику содействие в ходе согласования им Рабочего проекта «Внедрение новой модернизированной системы кондиционирования и вентиляции на 6-ти этажах административного здания РПИ «УзИнжиниринг»» в уполномоченных органах Республики Узбекистан

	16
	Гарантия Исполнителя по качеству выполненных работ
	24 месяца со дня завершения работ по монтажу всей партии поставленной товарной номенклатуры и пуска в эксплуатацию новой системы кондиционирования и вентиляции на 6-ти этажах административного здания Заказчика 

	17
	Порядок приемки работ


	После завершения работ по монтажу всей партии поставленной товарной номенклатуры и пуска в эксплуатацию новой системы кондиционирования и вентиляции на 6-ти этажах административного здания Заказчика, Исполнитель обязан передать ему один комплект исполнительной документации. При этом, работы считаются принятыми после подписания обеими сторонами общего Акта сдачи-приемки работ


РАЗДЕЛ   VII.

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ТЕХНИЧЕСКОЙ И ЦЕНОВОЙ ЧАСТИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА КОНКУРСА
Критерии квалификационной оценки 
	№
	Критерий
	Оценка
	Примечание

	1
	Заявка на участие (Форма 1)
	Имеется/ 

Не имеется
	Если да, то комиссия вправе дисквалифицировать участника 

	2
	Гарантийное письмо (Форма 2)
	Имеется/ 

Не имеется
	Если нет, то комиссия вправе дисквалифицировать участника

	3
	Общая информация об участнике (Форма 3)
	Имеется/ 

Не имеется
	Если нет, то комиссия вправе дисквалифицировать участника

	4
	Информация об опыте предоставления аналогичных услуг (Форма 4)
	Имеется/ 

Не имеется
	Если нет, то комиссия вправе дисквалифицировать участника

	5
	Гарантия обеспечения участия в конкурсе
	Имеется/ 

Не имеется
	Если нет, то комиссия вправе дисквалифицировать участника


Критерии технической оценки

	№
	Услуги
	Оценка
	Примечание

	1
	Технические характеристики
	Соответствует/

Не соответствует
	Если нет, то комиссия вправе дисквалифицировать участника

	2
	Перечень услуг
	Соответствует/

Не соответствует
	Если нет, то комиссия вправе дисквалифицировать участника


Участник должен соответствовать всем требованиям технического задания. 

Критерии ценовой оценки
	№
	Цена
	Оценка
	Примечание

	1
	Ценовое предложение
	Наименьшая цена – наивысший балл

Наивысшая цена – наименьший балл
	Наивысший балл  складывается из числа участников.

	2
	Сроки выполнения работ
	Соответствует/

Не соответствует
	В случае превышения сроков поставки и  выполнения работ установленные заказчиком, то комиссия вправе дисквалифицировать участника 


1

